Запрос № 4/2019

на предоставление ценовой информации

по  сопровождению, технической поддержке и доработке автоматизированной системы управления учетом пенсий белорусских пенсионеров, проживающих за границей, и иностранных пенсионеров, проживающих в Республике Беларусь многоуровневой автоматизированной системы управления информацией Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Размещен на сайте Фонда «6» ноября 2018 г.

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее - Фонд) просит в срок не позднее 14.11.2018 предоставить ориентировочную цену услуг по форме (Приложение 1), в случае оказания их Фонду на предлагаемых условиях (Приложение 2).

Ориентировочная цена включает в себя стоимость предмета предстоящей государственной закупки с учетом конъюнктуры рынка по предмету государственной закупки, включающая предполагаемую общую сумму выплат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) за поставку или приобретение иным способом товаров (выполнение работ, оказание услуг), налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, установленные законодательством и уплачиваемые заказчиком в связи с осуществлением такой государственной закупки, а также стоимость прав на объекты интеллектуальной собственности и средств вычислительной техники, которые будут использованы Исполнителем в процессе оказания услуг и без которых невозможно функционирование информационной системы, в отношении которой закупаются услуги).

Приложения: 	1. Форма ценовой информации на 1л. в 1экз

2. Задание на оказание услуг на  10 л. в  1 экз.

Заместитель 
управляющего  Фондом	                                      Ю.Н.Бердникова

Приложение 1

Реквизиты бланка

(угловой штамп)

Ценовая информация на запрос №4/2019

(номер запроса)

на предоставление ценовой информации

по  сопровождению, технической поддержке и доработке автоматизированной системы управления учетом пенсий белорусских пенсионеров, проживающих за границей, и иностранных пенсионеров, проживающих в Республике Беларусь многоуровневой автоматизированной системы управления информацией Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

________________________________________________________

(наименование предмета закупки)

________________________________________________________

(наименование организации)

сообщает, что ориентировочная цена услуг, в случае оказания их Фонду нашей организацией на условиях Задания на оказание услуг составит:

______________________ ___________________________________

(сумма цифрами)           (сумма прописью)

белорусских рублей (BYN)

в том числе НДС: _______________ _________________________

(сумма цифрами)       (сумма прописью)

белорусских рублей (BYN).

___________		_________			_________________

(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 2

ЗАДАНИЕ на оказание услуг

- Основание для оказания услуг

Оказание услуг по Договору  в рамках данного задания направлено на организацию и обеспечение сопровождения, технической поддержки и доработки автоматизированной системы управления учетом пенсий белорусских пенсионеров, проживающих за границей, и иностранных пенсионеров, проживающих в Республике Беларусь многоуровневой автоматизированной системы управления информацией Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее - АСУ ИП).

- 2. Сроки оказания услуг

В части технической поддержки и сопровождения АСУ ИП по Договору:

Начало оказания услуг – __.01.2019.

Окончание оказания услуг – 31.12.2019.

Сроки предоставления результатов работ по доработке АСУ ИП определены календарным планом оказания услуг.

- 3. Источник финансирования

Финансирование осуществляется за счет республиканского бюджета.

- 4.Общие сведения

  - Цель и назначение

Цель оказания услуг – обеспечение устойчивого функционирования АСУ ИП, адаптация системы к изменениям в законодательстве, к изменению технических и технологических условий функционирования, к расширению участников информационного взаимодействия, расширение функциональных возможностей системы посредством доработки, изменений (модернизации) программного обеспечения.

Оказываемые по Договору услуги включают:

полное, профилактическое, корректирующее и адаптивное сопровождение (в определении СТБ ИСО/МЭК 14764-2003) программного обеспечения, проектной и эксплуатационной документации АСУ ИП;

оказание технической помощи (консультаций) по эксплуатации (освоению функциональных возможностей) АСУ ИП ;

поддержание работоспособности АСУ ИП;

восстановление базы данных и работоспособности информационной системы при сбоях и аварийных ситуациях, а также при возникновении нестандартных ситуаций;

поддержание в актуальном состоянии рабочей (эксплуатационной) документации в части работ, выполняемых по сопровождению;

поддержание в актуальном состоянии нормативно-справочной информации (НСИ) системы;

доработка АСУ ИП в соответствии с календарным планом оказания услуг, обусловленная необходимостью изменения и расширения функциональных возможностей системы.

Назначение услуг – сопровождение, техническая поддержка  и доработка АСУ ИП.

- 4.2.Краткое описание АСУ ИП

В качестве серверного системного программного обеспечения для АСУ ИП используется операционная система MS Windows Server 2003 на базе VMWare ESXi, в качестве базовой СУБД - Oracle 11g. Используются технологии ASP, HTML, javascript, VBA, vbscript, .Net. В качестве системного ПО рабочих станций используются операционные системы Windows XP/7/10.

Разработчик - учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники». Год внедрения – 2003. Техническое задание имеется.

Объем базы данных – 6,2 Гб. Количество объектов базы данных – 903. Количество записей в базе данных – 6,01 млн. Хранимых процедур, пакетов, триггеров – 164. В системе одновременно работает 7 пользователей.

- Состав работ

  - Методическое сопровождение

    - Оказание устных и письменных консультаций сотрудникам Фонда по вопросам работы АСУ ИП в процессе эксплуатации системы.

    - Анализ сбойных ситуаций, выработка рекомендаций (ограниченных условиями эксплуатации АСУ ИП) и решений (в том числе программных) по их предупреждению или минимизации их последствий.

    - Сбор, систематизация и анализ проблем (несоответствий, ошибок), обнаруженных при эксплуатации  АСУ ИП.

    - Сбор и систематизация предложений по корректировке, адаптации (изменению, модернизации) либо доработке  АСУ ИП, поступивших в процессе оказания услуг по Договору, определение требований к корректировке, адаптации (изменению, модернизации) либо доработке ПО и согласование их с Заказчиком, включая сроки реализации.

    - Поддержание в актуальном состоянии рабочей (эксплуатационной) документации на АСУ ИП в части работ, выполняемых по сопровождению.

    - Формирование, пополнение и рассылка разъяснений и рекомендаций для пользователей АСУ ИП, в том числе с целью предотвращения стандартных ошибок, возникающих в процессе эксплуатации данной системы, в том числе при изменении либо внедрении новых функциональных возможностей.

  - Консультации по установке, конфигурированию и работе программного обеспечения

    - Оказание консультаций по настройке и использованию клиентской части системы (MS IE; MS Office Excel) на рабочих местах пользователей АСУ ИП.

    - Оказание услуг по настройке, перенастройке серверов приложений.

    - Оказание услуг по настройке, перенастройке серверов базы данных (БД).

- 5.3. Диагностика и устранение проблем, возникающих в ходе работы пользователей АСУ ИП

    - Выполнение диагностики проблемы и осуществление корректировки данных, в том числе ручной, необходимость которой обусловлена заявками сотрудников Фонда.

    - Выполнение диагностики проблемы и осуществление  восстановления утерянных данных в системе в результате некорректной работы пользователей АСУ ИП.

  - Профилактические работы

    - Контроль состояния обмена данными АСУ ИП с Порталом Фонда. Устранение последствий сбоев, анализ причин.

    - Выполнение профилактического сопровождения АСУ ИП, обеспечивающего обнаружение и корректировку имеющихся в системе скрытых ошибок (неточностей в работе функционала, недостаточный уровень автоматического контроля данных) для предотвращения возникновения явных проблем (заблаговременного выявления и разрешения ситуаций), способных привести к сбоям в работе данной системы либо влияющих на снижение качества (актуальности и достоверности) накапливаемых в системе данных.

    - Мониторинг работы программно-аппаратного комплекса средств Фонда обеспечивающего функционирование АСУ ИП:

- пиковой процессорной загрузки серверов БД;

пиковой загрузки оперативной памяти и других ограниченных системных ресурсов серверов БД;

пиковой процессорной загрузки серверов приложений;

пиковой загрузки оперативной памяти и других ограниченных системных ресурсов серверов приложений;

производительности базы данных АСУ ИП;

наиболее затратных по ресурсам функций АСУ ИП.

    - Внесение согласованных изменений конфигурации по результатам мониторинга и подготовка предложений (при необходимости) по увеличению мощностей пропорционально объемам обрабатываемых данных и текущим функциональным задачам, стоящим перед АСУ ИП.

    - Ежемесячное регламентное, перед и после модификации резервирование программного обеспечения АСУ ИП.

    - Поддержание программного обеспечения тестовой копии АСУ ИП в состоянии, соответствующем рабочей системе.

  - Выполнение операций с базой данных

    - Приём и исполнение поступающих  заданий представителей Заказчика на формирование и выполнение запросов к базе данных АСУ ИП. Подготовка и предоставление результатов выполнения задания, которые включают программный код формирования выборки и отчета, собственно выборку в формате Microsoft Excel и/или csv, краткое описание последовательности действий по выполнению выборки.

    - Приём и исполнение поступающих заданий представителей Заказчика на модификацию/добавление/удаление/загрузку данных базы данных АСУ ИП. Исходными данными могут быть как данные по одному учетному объекту (например, плательщику, получателю пенсии, банку), так и массивы данных (в виде файлов XML, Microsoft Excel, Microsoft Word, текстовые файлы). Подготовка и предоставление результатов выполнения задания, которые  включают программный код обработки и модификации данных, краткое описание последовательности действий.

    - Еженедельное резервирование базы данных АСУ ИП. Ежемесячное тестовое восстановление базы данных АСУ ИП.

  - Поддержание в актуальном состоянии НСИ системы.

    - Поддержание в актуальном состоянии следующих справочников подсистемы НСИ:

справочник «Курсы валют» - по запросу;

справочник «Виды валют» - по запросу;

справочники получателей средств Фонда - по запросу.

  - Доработка АСУ ИП

    - Приём и исполнение поступающих заявок представителей Заказчика, содержащих задания на доработку АСУ ИП в части оптимизации временных и ресурсных (потребляемые ресурсы) параметров функционирования системы, а также компенсирующих увеличение затрат времени пользователей, вызванных ростом объемов работ пользователей. Заявка считается приложением к Техническому заданию. Результат исполнения заявки включает программный код, измененную эксплуатационную документацию. Задание на доработку ограничивается одной значимой для пользователя функцией системы (например: формирование выплатных ведомостей, формирование файлов клиент-банк, загрузка файлов данных по стране). Заявка ограничивается ежемесячными затратами рабочего времени в объеме равном 0,1 чел/мес. Заявка на доработку  считается реализованной после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

    - В целях обеспечения выполнения выплатных задач, а также с учетом практики применения международных договоров и соглашений,  повышения эффективности и качества обработки информации необходимо произвести  доработку и модернизацию следующих функций:

1) модернизация функции формирования выплатных документов и файлов системы «Клиент - Банк» в связи с реорганизацией (централизацией) банковской структуры (ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Приорбанк", ОАО "Белинвестбанк", ОАО "БПС-Сбербанк") для перечисления иностранных пенсий на один бюджетный счет банка № 3605 с формированием одного списка получателей (вне зависимости от вида счета получателя и структурного подразделения банка, в котором открыт счет);

2) модернизация АСУ ИП в части выполнения требований международного стандарта ISO 20022 на основании Указа Президента Республики Беларусь №466 от 15.12.2016 и плана мероприятий Национального банка РБ № 03-20/10 от 23.01.2018;

3) комплекс работ по обеспечению выплаты белорусской пенсии в Чешскую Республику в соответствии с Договором между Республикой Беларусь и Чешской Республикой о пенсионном обеспечении, подписанным в г. Минске 14 марта 2018 г.:

- возможность учета сведений о белорусских пенсионерах, проживающих в Чешской Республике;

- разработка функций формирования и импорта сведений о суммах выплат белорусским пенсионерам, проживающим в Чешской Республике;

- реализация возможности формирования выплаты белорусской пенсии в Чешскую Республику непосредственно на счета пенсионеров;

4) комплекс работ по обеспечению выплаты белорусской пенсии в Эстонскую Республику и эстонской пенсии в Республике Беларусь в соответствии с проектом Договора между Республикой Беларусь и Эстонской Республикой о социальном обеспечении:

- возможность учета сведений о белорусских пенсионерах, проживающих в Эстонской Республике, и об эстонских пенсионерах, проживающих в Республике Беларусь;

- разработка функций формирования и импорта сведений о суммах выплат белорусским пенсионерам, проживающим в Эстонской Республике и эстонским пенсионерам, проживающим в Республике Беларусь;

- реализация возможности формирования выплаты белорусской пенсии в Эстонскую Республику и пенсии, поступившей из Эстонской Республики, пенсионерам, проживающим в Республике Беларусь.

    - Модернизация механизма авторизации пользователей в системе на основе интеграции с cервером авторизации Информационной системы «Универсальная система доступа» (УСД) РУП «НЦЭУ», предоставляющей возможность авторизации с помощью сертификата ГосСУОК.

    - Разработка технического задания на АСУ ИП версии 1.10.

    - Поэтапное, в соответствии с календарным планом доработки АСУ ИП, внедрение доработок в опытно-промышленную эксплуатацию.

    - Проведение приемочных испытаний в части п.п. 5.7.2 -5.7.3.

    - Разработка календарного плана доработки АСУ ИП, включающего следующие ключевые этапы,  изложенные в таблице 1:

- Таблица 1 – Ключевые этапы

| Разработка, доработка и модернизация функций | Срок выполнения | Отчетность |
| --- | --- | --- |
| Разработка технического задания на АСУ ИП версии 1.10 | 1-4 кв. 2019 | Техническое задание на АСУ ППС версии 1.10 (на электронном и бумажных носителях) |
| Модернизация функции формирования выплатных документов и файлов системы «Клиент - Банк» в связи с реорганизацией (централизацией) банковской структуры (ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Приорбанк", ОАО "Белинвестбанк". ОАО "БПС-Сбербанк") для перечисления иностранных пенсий на один бюджетный счет банка № 3605 с формированием одного списка получателей (вне зависимости от вида счета получателя и структурного подразделения банка, в котором открыт счет). | 29.03.2019 | Текст программы (на электронном носителе) Шаблоны выходных форм (на электронном и бумажном носителях). |
| Комплекс работ по обеспечению выплаты белорусской пенсии в Чешскую Республику в соответствии с Договором между Республикой Беларусь и Чешской Республикой о пенсионном обеспечении, подписанным в г. Минске 14 марта 2018 г.: - возможность учета сведений о белорусских пенсионерах, проживающих в Чешской Республике; - разработка функций формирования и импорта сведений о суммах выплат белорусским пенсионерам, проживающим в Чешской Республике; - реализация возможности формирования выплаты белорусской пенсии в Чешскую Республику непосредственно на счета пенсионеров. | 30.09.2019 | Текст программы (на электронном носителе) Шаблоны выходных форм (на электронном и бумажном носителях) |
| Модернизация АСУ ИП в части выполнения требований международного стандарта ISO 20022 на основании Указа Президента Республики Беларусь №466 от 15.12.2016 и плана мероприятий Национального банка РБ № 03-20/10 от 23.01.2018; | 3 кв. 2019 | Текст программы (на электронном носителе) Шаблоны выходных форм (на электронном и бумажном носителях) |
| Модернизация механизма авторизации пользователей в системе на основе интеграции с cервером авторизации Информационной системы «Универсальная система доступа» (УСД) РУП «НЦЭУ», предоставляющей возможность авторизации с помощью сертификата ГосСУОК | 3-4 кв. 2019 | Текст программы (на электронном носителе) |
| Комплекс работ по обеспечению выплаты белорусской пенсии в Эстонскую Республику и эстонской пенсии в Республике Беларусь в соответствии с проектом Договора между Республикой Беларусь и Эстонской Республикой о социальном обеспечении: - возможность учета сведений о белорусских пенсионерах, проживающих в Эстонской Республике, и об эстонских пенсионерах, проживающих в Республике Беларусь; - разработка функций формирования и импорта сведений о суммах выплат белорусским пенсионерам, проживающим в Эстонской Республике и эстонским пенсионерам, проживающим в Республике Беларусь; - реализация возможности формирования выплаты белорусской пенсии в Эстонскую Республику и пенсии, поступившей из Эстонской Республики, пенсионерам, проживающим в Республике Беларусь. | 4 кв. 2019 | Текст программы (на электронном носителе) Шаблоны выходных форм (на электронном и бумажном носителях) |
| Разработка и согласование программы и методики испытаний в части п.п. 5.7.2-5.7.3. | 4 кв. 2019 | Программа и методика испытаний (согласованные с заказчиком). |
| Проведение приемочных испытаний АСУ ИП в части п.п. 5.7.2-5.7.3. | 4 кв. 2019 | Протокол приемочных испытаний. |
| Внедрение доработок в опытно-промышленную эксплуатацию. | 4 кв. 2019 | Тексты программ (на электронном носителе). Спецификация (на электронном носителе). Руководство пользователя (на электронном носителе). Структура базы данных (на электронном носителе). Ведомость эксплуатационных документов (на электронном носителе). Руководство системного программиста (на электронном носителе). Акт внедрения в опытно-промышлленную эксплуатацию |

- Основные требования к результатам оказания услуг

При оказании услуг сопровождения АСУ ИП должны быть исключены случаи нарушения целостности данных и их потеря.

При оказании услуг сопровождения АСУ ИП должны быть исключены случаи нарушения целостности программного обеспечения АСУ ИП и его потери.

- Требования к стандартизации и унификации

Услуги должны оказываться с учетом требований:

СТБ ИСО/МЭК 14764-2003 «Информационные технологии. Сопровождение программных средств»;

ГОСТ 19.401-2000 Единая система программной документации. Текст программы;

ГОСТ 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению;

РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- Перечень документации

По результатам выполнения ежемесячных доработок по заявкам и сопровождению должны быть предъявлены следующие документы:

краткий аннотированный отчет об оказанных услугах (ежемесячно);

акт сдачи-приемки услуг (ежемесячно);

текст программы (на электронном носителе) по ГОСТ 19.401-2000 (при условии проведения доработки программного обеспечения или изменения текстов программ);

значения хеш-сумм на переданные файлы, рассчитанные в соответствии с СТБ 1176.1-99 (со стартовым вектором в шестнадцатеричном виде AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) (ежемесячно).

По результатам выполнения доработок в соответствии с календарным планом должны быть предъявлены следующие документы:

акт сдачи-приемки услуг;

акт внедрения в опытно-промышленную эксплуатацию;

техническое задание на АСУ ИП (ГОСТ 34.602-89) (на электронном носителе);

структура базы данных (описание таблиц (сущностей, массивов) данных и реквизитов (полей) (в объеме документа Описание массива информации (РД 50-34.698-90) (на электронном носителе);

ведомость эксплуатационных документов (РД 50-34.698-90);

программа и методика испытаний (РД 50-34.698-90) (на электронном носителе);

руководство пользователя (РД 50-34.698-90) (на электронном носителе);

спецификация (ГОСТ 19.202) (на электронном носителе);

текст программы (ГОСТ 19.401) (на электронном носителе);

руководство системного программиста (ГОСТ 19.503) (на электронном носителе);

протокол приемочных испытаний (на электронном носителе);

значения хеш-сумм на переданные файлы, рассчитанные в соответствии с СТБ 1176.1-99 (со стартовым вектором в шестнадцатеричном виде AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA).

- Порядок рассмотрения, сдачи и приемки работ

Приемка и оценка оказанных услуг производится в соответствии с требованиями договора, данного задания на оказание услуг, разработанного технического задания.

- Требования по обеспечению Информационной безопасности и коммерческой тайны

Выполнение работ в рамках настоящего задания, которые связаны с обработкой в АСУ ИП информации, распространение и (или) предоставление которой  ограничено, должно осуществляться на территории Заказчика, который для этих целей предоставляет автоматизированные рабочие места. Допуск к таким видам работ получают представители Исполнителя, предоставившие подписку о неразглашении конфиденциальной информации.

Информация, полученная в результате оказания услуг, не может быть передана третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| ___________________ 2019 |  | ___________________ 2019 |