Запрос № 25/2019

на предоставление ценовой информации

по модернизации и интеграции автоматизированных информационных систем «Регистрация» и «Реестр плательщиков»

Размещен на сайте Фонда «16» октября 2019 г.

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее - Фонд) просит в срок не позднее 21 октября 2019 предоставить ориентировочную цену услуг по форме (Приложение 1), в случае оказания их Фонду на предлагаемых условиях (Приложение 2).

Ориентировочная цена включает в себя стоимость предмета предстоящей государственной закупки с учетом конъюнктуры рынка по предмету государственной закупки, включающая предполагаемую общую сумму выплат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) за поставку или приобретение иным способом товаров (выполнение работ, оказание услуг), налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, установленные законодательством и уплачиваемые заказчиком в связи с осуществлением такой государственной закупки, а также стоимость прав на объекты интеллектуальной собственности и средств вычислительной техники, которые будут использованы Исполнителем в процессе оказания услуг и без которых невозможно функционирование информационной системы, в отношении которой закупаются услуги).

Подготовленная ценовая информация об ориентировочной  стоимости услуг может быть направлена в адрес Фонда:

посредством системы межведомственного документооборота;

по факсимильной связи (факс +375(17)355-30-61);

по почте или нарочно (адрес: 220029, г. Минск, ул. Чичерина 21, каб. 708;

по электронной почте: fsp@ssf.gov.by (в формате .pdf).

Приложения: 	1. Форма ценовой информации на 1л. в 1экз

2. Задание на оказание услуг на  4 л. в  1 экз.

Заместитель 
управляющего  Фондом	                                      Ю.Н.Бердникова

07 Шкатуло 355 34 76

Приложение 1

Реквизиты бланка

(угловой штамп)

Ценовая информация на запрос №25/2019

(номер запроса)

на предоставление ценовой информации

по модернизации и интеграции автоматизированных информационных систем «Регистрация» и «Реестр плательщиков

(наименование предмета закупки)

________________________________________________________

(наименование организации)

сообщает, что ориентировочная цена услуг, в случае оказания их Фонду нашей организацией на условиях Задания на оказание услуг составит:

_______________________________________________________________________

белорусских рублей, в том числе с НДС

В том числе по этапам:

| Номер этапа | Наименование этапа, срок выполнения |  | сумма белорусских рублей, в том числе с НДС/ сумма прописью |
| --- | --- | --- | --- |
| - Модернизация и интеграция автоматизированных информационных систем «Регистрация» и «Реестр плательщиков» (АИС «Реестр плательщиков и НСИ»). Срок выполнения мероприятия: 4 кв. 2019 - 4 кв. 2020 |  |  |  |
| 1.1 |  | в том числе: |  |
|  |  | приобретение товаров: не предусматривается |  |
| 1.2. | выполнение работ (услуг), в том числе связанных с проведением исследований и разработок: |  |  |
| 1.2.1 | Разработка АИС «Реестр плательщиков и НСИ», в том числе: – Аудит состояния реестров плательщиков Фонда (с учетом данных в АИС ЕГР) и НСИ в автоматизированных системах Фонда, выработка методов для их перехода на централизованный информационный ресурс; - Разработка и согласование Технического задания и Технического проекта; - Разработка программного обеспечения и документации согласно Техническому заданию; - Размещение АИС «Реестр плательщиков и НСИ» на ресурсах Республиканской платформы, действующей на основе облачных вычислений; - Конвертация данных и реализация методов для перехода на централизованный информационный ресурс; - Обеспечение доступа к АИС «Реестр плательщиков и НСИ» из корпоративной сети Фонда; - Подготовка к проведению предварительных приемочных испытаний. |  |  |
| 1.2.2 | Опытная эксплуатация АИС «Реестр плательщиков и НСИ», в том числе: - Доработка программного обеспечения по результатам приемочных испытаний; - Обучение пользователей работе с системой; - Опытная эксплуатация АИС; - Доработка программного обеспечения и документации по результатам опытной эксплуатации. |  |  |
| 1.2.3 | Проектирование и создание системы защиты информации (СЗИ) АИС «Реестр плательщиков и НСИ», в том числе: - Разработка задания по безопасности на систему защиты информации и проведение его оценки, подготовка комплекта документов на СЗИ; - Создание СЗИ и проведение ее опытной эксплуатация. |  |  |
| 1.2.4 | Внедрение в постоянную эксплуатацию АИС «Реестр плательщиков и НСИ», в том числе: - Проведение приемочных испытаний; - Аттестация СЗИ; - Внедрение системы в постоянную эксплуатацию. |  |  |

Гарантийный срок на закупаемые технические средства ______ месяцев.

___________		_________			_________________

(должность)			(подпись)				(инициалы, фамилия)

Приложение 2

ЗАДАНИЕ на оказание услуг

по модернизации и интеграции автоматизированных информационных систем «Регистрация» и «Реестр плательщиков».

Выписка из технического задания

по мероприятию государственной программы информатизации и ее подпрограмм

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование государственной программы информатизации и ее подпрограмм

Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 - 2020 годы (далее - Госпрограмма)

Подпрограмма 3 «Цифровая трансформация»

Госпрограмма утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 235

1.2. Заказчик мероприятия

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – Фонд)

1.3. Наименование мероприятия

71. Модернизация и интеграция автоматизированных информационных систем «Регистрация» и «Реестр плательщиков».

1.4. Цели мероприятия

Совершенствование и развитие механизмов информационного обеспечения государственных административных функций и задач, выполняемых в сфере государственного социального страхования, повышение уровня их автоматизации, качества электронного информационного взаимодействия путем создания автоматизированной информационной системы ведения реестра плательщиков обязательных страховых взносов  и нормативно-справочной информации (далее – АИС «Реестр плательщиков и НСИ») на основе модернизации и интеграции функциональных возможностей автоматизированных информационных систем «Регистрация» и «Реестр плательщиков» (далее – АИС «Регистрация» и АИС «Реестр плательщиков»), их расширения и развития.

Справочно:

АИС «Регистрация» и АИС «Реестр плательщиков» эксплуатируются в Фонде с 2009 года.

В качестве серверного системного программного обеспечения для указанных систем используется операционная система MS Windows Server 2003, Oracle Linux Server, CentOS на базе VMWare ESXi, в качестве СУБД - Oracle 11g. Используются технологии Java, Oracle Portlets, Oracle Application Server, HTML. В качестве системного ПО рабочих станций используются операционные системы Windows XP/7/10 x86/ x64.

Параметрические характеристики АИС «Регистрация»: объем баз данных: 294 Гб.; количество объектов БД (таблицы, представления, триггеры и т.п.) – 2010, в том числе, хранимых процедур и пакетов – 1217: количество записей в базе данных – 65 850 401.

Параметрические характеристики АИС «Реестр плательщиков»: объем баз данных: 46,7 Гб.; количество объектов БД (таблицы, представления, триггеры и т.п.) – 706, в том числе, хранимых процедур и пакетов – 482; количество записей в базе данных – 55 025 758.

В системах АИС «Регистрация» и АИС «Реестр плательщиков» работают пользователи из числа работников органов Фонда.

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия государственных органов, иных организаций с использованием автоматизированной информационной системы «Взаимодействие», утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 141 , и с учетом выполняемых органами Фонда функций АИС «Регистрация»  предназначена для решения следующих ключевых задач:

автоматизация  процедуры постановки на учет в качестве плательщиков обязательных страховых взносов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основе интеграции с АИС «Взаимодействие», автоматизирующей обмен данными с Единым государственным регистром юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР), формирование извещений о постановке на учет в сроки, предусмотренные законодательством;

обеспечение своевременной передачи извещения о постановке на учет в органах Фонда по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в АИС «Взаимодействие»;

автоматизация получения информационных карт из ЕГР посредством АИС «Взаимодействие» по вновь зарегистрированным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;

автоматизация обработки на стороне Фонда информационных карт, содержащих информацию об изменении сведений по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в ЕГР, в т.ч. хранение истории таких изменений;

осуществление процедуры постановки на учет в качестве плательщиков обязательных страховых взносов (далее – плательщик) иных юридических лиц и физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – физические лица), и не проходящих государственную регистрацию в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1                                       «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (далее – постановка на учет по заявительному принципу);

выполнение процедуры перевода плательщика из района в район в случае изменения его места нахождения (жительства);

автоматизация получения и обработки информационных карт, содержащих уведомления о начале процедуры ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) и осуществление по ним процедуры формирования соответствующих справок информации, в т.ч. автоматизированного учета данных документов, в сроки, предусмотренные законодательством:

(1) справки о наличии (отсутствии) у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее – бюджет фонда);

(2) справки об отсутствии у юридического лица (индивидуального предпринимателя) задолженности по платежам в бюджет фонда в случае погашения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) задолженности по платежам в бюджет фонда (по ранее полученному уведомлению);

(3) информации о невозможности представления справок;

(4) информации о том, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель на учете не состояли;

обеспечение своевременной передачи сведений (1) – (4) в АИС «Взаимодействие»;

обеспечение контроля корректного заполнения вносимых сведений, корректной обработки поступивших сведений, их учет и передача в АИС «Реестр плательщиков».

АИС «Реестр плательщиков» содержит базовый информационный ресурс Фонда – единый реестр плательщиков, содержащий информацию о плательщиках, учтенных в АИС ЕГР, с учетом регистрационной информации в органах Фонда, являющийся источником данных о плательщиках, используемых в автоматизированных системах Фонда:

автоматизированной системы управления индивидуальным (персонифицированным) учетом застрахованных лиц в системе государственного социального страхования Республики Беларусь на основе интернет-технологий и корпоративной сети Фонда (далее - АСУ ПУ Интернет);

автоматизированной системы управления «Район» многоуровневой автоматизированной системы управления информацией Фонда (далее - АСУ «Район»);

автоматизированной системы управления профессиональным пенсионным страхованием (далее – АСУ ППС).

Эксплуатируемая АИС «Реестр плательщиков» предназначена для решения следующих ключевых задач:

1)	формирование единого реестра плательщиков Фонда, содержащей сведения за весь период существования этих плательщиков;

2)	организация информационного взаимодействия с АИС «Регистрация», АСУ ПУ Интернет, АСУ «Район» и АСУ ППС, корпоративным порталом Фонда (далее – автоматизированные системы Фонда).

Ведение нормативно-справочной информации, используемой при автоматизации функций и задач, возложенных на органы Фонда, на сегодняшний день осуществляется децентрализовано в следующих эксплуатируемых отраслевых информационных системах Фонда: АСУ ПУ Интернет, АСУ «Район», АСУ ППС, корпоративном портале Фонда.

Существующий подход сложился исторически, ввиду того, что указанные системы проектировались и разрабатывались в разный временной период с 2001 по 2009 годы. На сегодняшний день накопленный объем используемых справочников позволяет сделать вывод, что они в большей части дублируются и поддержание их в актуальном состоянии, включая обеспечение хранения истории их изменения, влекут дополнительные трудозатраты по их ведению, сверке и актуализации.

Учитывая вышеизложенное, создаваемая АИС «Реестр плательщиков и НСИ» будет являться  базовым ресурсом информационно-коммуникационной инфраструктуры органов Фонда, который на основе использования современных технологических решений и сервис-ориентированной архитектуры позволит централизовать, повысить уровень автоматизации и решить следующие основные задачи:

автоматизация процесса постановки плательщиков на учет в органах Фонда, снятия с учета (в том числе в связи с переводом из района в район), изменения (актуализации) их учетных данных на основе информационного взаимодействия с АИС ЕГР посредством АИС «Взаимодействия» и актуализация соответствующих справочников в автоматизированных системах Фонда;

автоматизация процесса регистрации плательщиков в органах Фонда по заявительному принципу и актуализация соответствующих справочников в автоматизированных системах Фонда;

аудит состояния реестров плательщиков Фонда (с учетом данных в АИС ЕГР) и НСИ в автоматизированных системах Фонда,  выработка  и реализация методов для их перехода на централизованный информационный ресурс;

создание технологических условий для организации централизованного ведения НСИ и их автоматического обновления в автоматизированных системах Фонда;

повышение уровня актуализации накапливаемых данных в Реестре плательщиков за счет изменения технологии обработки данных, предоставляемых из АИС ЕГР через АИС «Взаимодействие», и технологии обработки регистрационных данных плательщиков, постановка на учет которых осуществлена по заявительному принципу;

расширение информационного взаимодействия с органами государственного управления в части обмена данными, необходимыми для ведения (актуализации) нормативно-справочной информации, осуществляемого посредством общегосударственной автоматизированной системы (далее – ОАИС), а также на отраслевом уровне;

использование новых технологических решений при  создании АИС «Реестр плательщиков и НСИ», позволяющих: максимально использовать при разработке свободно  распространяемое программное обеспечение, использовать сервис-ориентированную архитектуру, организовать функционирование системы в виртуальной среде на ресурсах Республиканской платформы;

обеспечение информационной безопасности, надежности и устойчивости функционирования АИС «Реестр плательщиков и НСИ», сохранности накапливаемых данных.

1.5. Ожидаемые результаты и показатели эффективности реализации мероприятия

Создание АИС «Реестр плательщиков и НСИ» на основе модернизации и интеграции автоматизированных информационных систем «Регистрация» и «Реестр плательщиков» в рамках выполнения мероприятия 71 направлено на достижение следующих результатов:

повышение уровня управляемости разнородных информационных потоков при организации ведения реестра плательщиков, ведении НСИ;

оптимизация временных затрат на ведение и повышение уровня актуальности НСИ, используемой в автоматизированных системах Фонда,  за счет организации централизованного информационного ресурса;

сокращение эксплуатационных затрат на систему за счет ее реализации на свободно распространяемом программном обеспечении и организации функционирования создаваемой системы на ресурсах Республиканской платформы;

создание технологических условий для гибкой адаптации к изменениям информационного взаимодействия с автоматизированными системами Фонда и сторонними системами (ОАИС, АИС «Взаимодействие», ЕГР и др.)

использование современных технологий, автоматизирующих целый ряд задач, которые предусмотрены следующими нормативными правовыми актами:

Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. №1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»;

Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. №40       «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты»;

Постановлением    Совета  Министров  Республики   Беларусь  от  2 февраля 2009 г. № 141 «О взаимодействии государственных органов, иных организаций с использованием автоматизированной информационной системы «Взаимодействие»;

Постановлением   Совета   Министров   Республики   Беларусь от 10 июля 2009 г. № 917 «Об утверждении Положения о порядке постановки на учет и снятия с учета плательщиков обязательных страховых взносов»;

Указом Президента Республики Беларусь от 23 января 2014 г. №46 «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий».

Эффективность  реализации мероприятия определяется следующими показателями:

обеспечение сокращения операционных затрат работников Фонда на обеспечение ведения и актуализации Реестра плательщиков (на 60%);

обеспечение сокращения операционных затрат работников Фонда на поддержание НСИ в актуальном состоянии (на 80 %);

обеспечение устойчивого функционирования и доступности системы (обеспечение уровня доступности до режима 24 часа 7 дней в неделю, без учета времени на проведение технологических работ);

обеспечение в системе необходимого, в соответствии с законодательством Республики Беларусь,  уровня защиты информации (создана и аттестована система защиты информации).

1.6. Экономический и (или) социальный эффект от реализации мероприятия

Результаты, полученные в виде создания и внедрения АИС «Реестр плательщиков и НСИ», в конечном итоге позволят получить социальный и экономический эффект.

Экономический эффект от реализации мероприятия в целом будет достигаться за счет:

снижения затрат  на совокупную стоимость владения системой за счет перехода на использование свободно распространяемого программного обеспечения, централизации функциональных задач, перевода на новые архитектурные решения, технологические площадки, использующие облачные технологии, который приведет к повышению надежности и устойчивости функционирования информационных систем;

сокращения трудозатрат рабочего времени работников органов Фонда на работу с плательщиками, при информационном  взаимодействии с органами государственного управления, при использовании в работе автоматизированных систем Фонда.

Социальный эффект будет достигнут за счет повышения уровня автоматизации, качества и доступности услуг, оказываемых Фондом, уровня доверия граждан и плательщиков к информационному взаимодействию в электронном виде.

ГЛАВА 2

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Основные этапы реализации мероприятия:

Содержание графы «Объем финансирования, в том числе по источникам, белорусских рублей» и сноска (1) исключены

| Номер этапа | Наименование этапа, срок выполнения |  | Объём финансиро-вания, в том числе по источникам, белорусских руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Модернизация и интеграция автоматизированных информационных систем «Регистрация» и «Реестр плательщиков» (АИС «Реестр плательщиков и НСИ»). Срок выполнения мероприятия: 4 кв. 2019 - 4 кв. 2020 |  |  |  |
| 1.1 |  | в том числе: |  |
|  |  | приобретение товаров: не предусматривается |  |
| 1.2. | выполнение работ (услуг), в том числе связанных с проведением исследований и разработок: |  |  |
| 1.2.1 | Разработка АИС «Реестр плательщиков и НСИ», в том числе: – Аудит состояния реестров плательщиков Фонда (с учетом данных в АИС ЕГР) и НСИ в автоматизированных системах Фонда, выработка методов для их перехода на централизованный информационный ресурс; - Разработка и согласование Технического задания и Технического проекта; - Разработка программного обеспечения и документации согласно Техническому заданию; - Размещение АИС «Реестр плательщиков и НСИ» на ресурсах Республиканской платформы, действующей на основе облачных вычислений; - Конвертация данных и реализация методов для перехода на централизованный информационный ресурс; - Обеспечение доступа к АИС «Реестр плательщиков и НСИ» из корпоративной сети Фонда; - Подготовка к проведению предварительных приемочных испытаний. |  |  |
| 1.2.2 | Опытная эксплуатация АИС «Реестр плательщиков и НСИ», в том числе: - Доработка программного обеспечения по результатам приемочных испытаний; - Обучение пользователей работе с системой; - Опытная эксплуатация АИС; - Доработка программного обеспечения и документации по результатам опытной эксплуатации. |  |  |
| 1.2.3 | Проектирование и создание системы защиты информации (СЗИ) АИС «Реестр плательщиков и НСИ», в том числе: - Разработка задания по безопасности на систему защиты информации и проведение его оценки, подготовка комплекта документов на СЗИ; - Создание СЗИ и проведение ее опытной эксплуатация. |  |  |
| 1.2.4 | Внедрение в постоянную эксплуатацию АИС «Реестр плательщиков и НСИ», в том числе: - Проведение приемочных испытаний; - Аттестация СЗИ; - Внедрение системы в постоянную эксплуатацию. |  |  |
| Итого общий объем финансирования по мероприятию в том числе: на закупку товаров (работ, услуг); на проведение исследований и разработок |  |  |  |

2.2. Требования к создаваемому и приобретаемому программному обеспечению, техническим средствам и (или) комплексам программно-технических средств

В процессе модернизации и интеграции АИС «Регистрация» и «Реестр плательщиков»:

должны быть сохранены и расширены все функциональные возможности данных систем;

должна быть обеспечена сохранность информации, накопленной за время эксплуатации АИС «Регистрация» и «Реестр плательщиков» с 2009 года;

новые технологические решения должны  максимально использовать свободно распространяемое программное обеспечение и использовать сервис-ориентированную архитектуру;

изменение существующей схемы сбора и обработки данных должно быть обеспечено  при сохранении для пользователей всех основных уровней привычной рабочей среды;

должен быть организован информационный обмен данными с информационными системами Фонда, ОАИС, ЕГР (посредством АИС «Взаимодействие»);

работа с информацией ограниченного распространения должна вестись с использованием сертификатов открытых ключей государственной системы управления открытыми ключами;

уровень защиты информации должен быть обеспечен в соответствии требованиям   законодательства по защите информации относящейся  к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено.

ПО АИС «Реестр плательщиков и НСИ» должно обеспечить работу пользователей по корпоративной сети Фонда.

Исполнителем должны быть обеспечены развертывание и эффективное функционирование АИС «Реестр плательщиков и НСИ» на базе республиканской платформы,  действующей на основе технологий облачных вычислений.

Общее техническое решение и среда разработки, предлагаются исполнителем мероприятия, выбор которого будет осуществлен путем проведения открытого конкурса.

Технические (технологические) характеристики создаваемой системы будут определены на этапе подготовки Технического задания на разработку АИС «Реестр плательщиков и НСИ» (согласно ГОСТ 34.602-89).

ГЛАВА 3

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕ, ОПЕРАТОРЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ

Предполагаемый владелец программно-технических средств, информационных ресурсов, информационных систем и информационных сетей:

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Предполагаемый оператор программно-технических средств информационных ресурсов, информационных систем и информационных сетей:

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и (или) организация, определенная законодательством Республики Беларусь (или выбранная в результате проведения конкурсной процедуры);

СООО «Белорусские облачные технологии» - оператор Республиканской платформы, действующей на основе облачных вычислений.

Предполагаемые пользователи программно-технических средств информационных ресурсов, информационных систем и информационных сетей:

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и его территориальные органы;

органы государственного управления.

ГЛАВА 4

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ

Выполняемые работы (оказываемые услуги) по технической поддержке и сопровождению программно-технических средств, информационных ресурсов, информационных систем и информационных сетей:

перечень работ по технической поддержке и сопровождению формируется на основе предложения участника конкурсной процедуры и детализируется по результатам опытной эксплуатации разработанного ПО АИС «Реестр плательщиков и НСИ», реализованного в рамках данного мероприятия;

срок гарантийного обслуживания разработанного  ПО АИС «Реестр плательщиков и НСИ» должен составлять не менее 36 месяцев.

Состав и объем работ определяется Заказчиком ежегодно в Задании на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению АИС «Реестр плательщиков и НСИ», которое готовится для выбора Исполнителя работ на основании проведения конкурсной процедуры, и в том числе должно учитывать условия гарантийных обязательств на ПО АИС «Реестр плательщиков и НСИ», которое будет разработано в рамках данного мероприятия.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по технической поддержке и сопровождению программно-технических средств, информационных ресурсов, информационных систем и информационных сетей:

определяется на основании изучения конъюнктуры рынка исходя из подготовленного Заказчиком Задания на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению АИС «Реестр плательщиков и НСИ».

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Требования к квалификации и опыту работы лиц, привлекаемых для выполнения работ (оказания услуг), необходимых для реализации мероприятия:

наличие специального разрешения (лицензии), выданной Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь на право осуществления деятельности по технической и (или) криптографической защите информации или наличие такой лицензии у соисполнителя;

опыт разработки (доработки, модернизации, развития) информационных систем для государственных органов, аналогичных по сложности (должен быть подтвержден списком выполненных договоров) на основе веб-технологий не менее 3 лет;

организация исполнитель должна обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми) ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора на выполнение работ (оказание услуг) (должен быть подтвержден соответствующими документиками, предоставляемыми в рамках участия в открытом конкурсе).

5.2. Требования к уровню производственной, научной, конструкторско-технологической базы, необходимой для реализации мероприятия

Организация исполнитель должна обладать программно-техническими средствами, обеспечивающими проектирование, разработку программного обеспечения, внедрение, гарантийное сопровождение, техническую поддержку и необходимую доработку системы.

Разработка программного обеспечения должна осуществляться с применением лицензионных программных продуктов, если этого требует их производитель.	Организация исполнитель должна обладать программно-техническими средствами (информационной системой), обеспечивающими отслеживание хода выполнения проекта, а также предоставить доступ к данным средствам заказчикам для получения следующей информации:

задачи проекта высокого и низкого уровня;

состав участников в проекте (ресурс проекта), их функции в проекте по конкретным задачам;

информация о текущем состоянии проекта, включая детальный ход выполнения по каждой из задач;

информация об отклонениях проекта;

изменения и ошибки, возникающие во время выполнения проекта.

Объем ресурсов Республиканской платформы до окончания опытной эксплуатации оплачивается исполнителем

2 Объем ресурсов Республиканской платформы до окончания опытной эксплуатации оплачивается исполнителем мероприятия